|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РЕСПУБЛИКА КРЫМ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 602**  15.12. 2016г. с.Войково |
|  |

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Войковского сельского поселения

Ленинского района Республики Крым»

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым, Администрация Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым на 2017 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит применению к правоотношениям, возникшим при формировании бюджета муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым, начиная с бюджета 2017 год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Ленинского муниципального района (<http://lenino.rk.gov.ru>) в разделе «Муниципальные образования района», подраздел – Войковское сельское поселение, разместить в сети "Интернет" на официальном сайте муниципального образования Войковского сельского поселения(www. <http://voikovosovet.ru/>) а также на информационном стенде Войковского сельского совета, расположенном по адресу: 298221, Ленинский район, с. Войково, ул.Шоссейная, 10.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Войковского сельского поселения О.А.Шевченко

Утверждена

постановлением Администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым

от 15.12.2016 № 602

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**НА 2017 ГОД.**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым на 2017 год» |
| **Муниципальный заказчик программы** | Администрация Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым |
| **Соисполнители программы** | - |
| **Цель программы** | 1. Цель муниципальной программы - повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения. |
| **Задачи муниципальной программы** | Задачи муниципальной программы:   1. обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым; 2. обеспечение безопасности дорожного движения; 3. строительство и реконструкция улично-дорожной сети. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | Реализация муниципальной программы позволит:   * снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; * увеличить долю протяженности паспортизированных дорог общего пользования местного значения; * повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения за счет увеличения количества дорожных знаков;   увеличить протяженность улично-дорожной сети путем строительства новых и реконструкцией существующих автомобильных дорог. |
| **Срок реализации программы** | 2017 год |
| **Объем бюджетных ассигнований программы** | На реализацию муниципальной программы планируется направить 770 927,00 руб., в том числе:   * 2017 год —770 927,00 руб.; |

**1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым в реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа " Развитие дорожного хозяйства на территории Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым на 2017 год» (далее - программа) разработана в соответствии с Решением 26-го заседания 1 созыва № от .2016г. «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, их формирования, реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности их реализации»; Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2602-р Об утверждении плана мероприятий («дорожной картой»).

Согласно п.9 ст.6 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. к собственности сельского поселения относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования в границах сельского поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Войковского о сельского поселения Ленинского района Республики Крым.

Сегодня одним из важнейших вопросов сельского поселения является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети поселения с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие Администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым на процесс усовершенствования дорожной сети муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым.

К наиболее серьезным рискам при реализации муниципальной программы можно отнести финансовые риски, связанные с прекращением (сокращением) финансирования ее реализации, что повлечет невыполнение мероприятий муниципальной программы.

Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым. В состав муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым входит 4 населенных пункта: с. Войково ,с. Бондаренково, с.Курортное, хутор Егорова. Населенные пункты муниципального образования связаны между собой автомобильными дорогами межмуниципального значения.

Из-за ограниченных финансовых возможностей местного бюджета деятельность в сфере дорожного хозяйства направлена главным образом на обеспечение элементарных условий безопасности дорожного движения и бесперебойного проезда транспортных

средств. Однако этих работ недостаточно для приведения в соответствие с нормативными требованиями всей улично-дорожной сети Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым.

К дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, не находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, составляет34,2 км, в том числе с твердым покрытием 2,94 км (из них муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым 2,94 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам), с грунтовым покрытием 31,26 км.

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 8,60 процентов.

Около 42 процентов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам.

Протяженность паспортизованных автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км, что составляет 0 процентов от протяженности всех автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым.

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым осуществляется за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортных развязок в границах муниципального образования. В рамках реализации программы планируется подготовить проектно-сметную документацию на выполнение реконструкции (строительства) автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнить работы по реконструкции (строительству) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно­эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

1. Анализ проблем и прогноз развития дорожного хозяйства и транспортной

системы

Анализ сложившейся на территории муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым ситуации в сфере функционирования и развития объектов дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения позволил выявить ряд нерешенных проблем, к которым следует отнести:

* значительный износ дорожной сети и дорожной инфраструктуры, отсутствие твердого покрытия на значительной части дорог, несоответствие дорог современным нагрузкам по прочности дорожной одежды и по ровности покрытия;
* значительный разброс населенных пунктов по муниципальному образованию;
* недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования на выполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности;
* отсутствие в муниципальном образовании специализированной техники;
* отсутствие конкуренции на выполнение работ по содержанию автодорожной сети;
* отставание темпов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных покрытий;
* недостаточный уровень обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения светофорными объектами и дорожными знаками;

- отсутствие современной системы организации и управления дорожным движением.

Прогноз развития дорожного хозяйства в Войковском сельском поселении Ленинского района Республики Крым предполагает принятие мер по созданию условий для комплексного подхода при реализации мероприятий инвестиционного и текущего характера, обеспечения скоординированных и согласованных действий участников муниципальной программы для достижения поставленной задачи.

1. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

1. обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, и безопасности дорожного движения.

В рамках решения данной задачи планируется проведение паспортизации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ежегодное выполнение комплекса работ по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ежегодное нанесение дорожной разметки, устройство и содержание светофорных объектов и дорожных знаков, развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, реализация комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортных развязок;

1. обеспечение безопасности дорожного движения путем установки дорожных знаков, нанесения горизонтальной разметки и пешеходных переходов в соответствии с разработанными рабочими проектами дорожной разметки и дислокации дорожных знаков.

3) строительство и реконструкция улично-дорожной сети.

2.4.Основные результаты реализации муниципальной программы и целевые показатели (индикаторы) достижения цели.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

1. снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

Данный результат планируется достичь за счет организации выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая искусственные сооружения и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов. Для определения приоритетных объектов и повышения точности определения объемов работ необходимо проведение оценки технического состояния и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения;

1. повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения за счет увеличения количества дорожных знаков.

Эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения обеспечивается выполнением комплекса мероприятий по организации содержания и устройства дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.

2.5.Основные мероприятия муниципальной программы

I Организация ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности сельского поселения, и искусственных сооружений на них”

1. содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

* оценку технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* организацию выполнения муниципальной работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения.

1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Реализация данного мероприятия предусматривает организацию комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

1. содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию выполнения работы по содержанию и ремонту мостов и иных искусственных дорожных сооружений автомобильных дорог местного значения.

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

Безопасность дорожного движения обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1. нанесение дорожной разметки.

Реализация данного мероприятия предусматривает организацию работ по нанесению дорожной разметки типа "зебра" и продольной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

Реализация данного мероприятия предусматривает:

1. содержание и устройство дорожных знаков.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

* содержание дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
* устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
* Строительство и реконструкция улично-дорожной сети .

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы:

Программа будет реализована в 2017 году.

2.7.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым.

Финансовое обеспечение реализации программы в части расходных обязательств муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым, в том числе средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым, получаемых в форме межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, а также за счет других источников.

Объем финансирования программы из средств поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2017 году.

1. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантий достижения предусмотренных программой конечных результатов. К рискам относятся :

* финансовые риски, связанные с отсутствием финансирования программы в полном объеме и в установленные сроки;
* отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы может привести к снижению объемов по благоустройству;
* правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулированию основных мероприятий муниципальной программы;
* организованные риски, связанные с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации программы, оценки ее эффективности и результативности. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя программы в адрес участников программы.

1. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление программой осуществляется ответственным исполнителем программы – Заместителем главы администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым Шевченко Ольгой Анатольевной.

Обеспечение и контроль выполнения заданий программы предусматривается путем реализации выполнения мероприятий всеми соисполнителями и участниками, в соответствии со сроками исполнения, а также проводимом мониторингом программы.

Ответственный исполнитель на основании представленной информации подготавливает отчет с пояснительной запиской об исполнении и финансировании программы по итогам отчетного периода и предоставляет его Главе администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым.

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (перераспределения) объемов бюджетных ассигнований, влекущих за собой необходимость внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, ответственный исполнитель направляет соответствующее предложение главе администрации для согласования. Внесение изменений в основные мероприятия программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Программные мероприятия, источники их финансирования, сроки исполнения могут корректироваться с учетом социально-экономического развития Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым.

2.10. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы оценивается по следующим показателям:

* степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

* степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;

* степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

* снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения до ;
* повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения за счет увеличения количества светофорных объектов , дорожных знаков ;
* повысить уровень комфортности использования участниками дорожного движения улично­ дорожной сети города посредством увеличения количества перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в автоматизированную систему управления дорожным движением;

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений индикаторов и показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

En= Tf 1

TN1 ×100% , где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1 - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 - нормативный индикатор, утвержденный Программой.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E= Tf1 + Tf2 + Tf m

TN1 TN2 TN m x100% , где:

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные Программой;

M - количество индикаторов Программы.

Оценка эффективности программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие муниципального образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства на территории Войковского сельского еления Ленинского района Республики Крым на 2017 год»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Заказчик муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы на2016 – 2018 год , тыс руб. |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|  | Развитие дорожного хозяйства на территории Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым на 2017 год |  |  |  |  |  | 770 927,00 |
| 1. | Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного бюджета» | Администрация Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым | 829 | 0409 | 03 0 01 30010 | 244 | 770 927,00 |
| Всего по мероприятию 1 | | | | | | 770 927,00 |

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**